Immagine che contiene cerchio, Carattere, Elementi grafici, logo

Descrizione generata automaticamenteMINUTES DAY 1

DATE: 18/03/2024

ATTENDEES: Christopher, Maurizio, Giulio, Valentina, Andrea, Paolo, Michele, Dario

# DEADLINES

|  |  |
| --- | --- |
| DEADLINE 1 | 18/03/2023 Network Diagram, Script Python enumerazione metodi HTTP |
| DEADLINE 2 | 19/03/2023 Script Python Port Scanning, Script Python Bruteforce |
| DEADLINE 3 | 20/03/2023 Bruteforce attack su server web e server app |
| DEADLINE 4 | 22/03/2023 Produzione Report con relativa explain |

# TASKS

|  |  |
| --- | --- |
| TASKS TO DO | 18/03/2023 |
| TASKS BY WHOME | |  |  | | --- | --- | | CHRISTOPHER | 1. Produzione Minutes Day e assegnazione SubTask 2. ~~Produzione network diagram (done)~~ 3. ~~Produzione script Python HTTP Methods (done)~~ 4. Produzione script Port Scanning 5. Produzione script Bruteforce e attacco 6. Produzione Report e Documentazione | | MAURIZIO | 1. ~~Produzione network diagram (done)~~ 2. ~~Produzione script Python HTTP Methods (done)~~ 3. Produzione script Port Scanning 4. Produzione script Bruteforce e attacco 5. Produzione Report e Documentazione | | GIULIO | 1. ~~Produzione network diagram (done)~~ 2. ~~Produzione script Python HTTP Methods (done)~~ 3. Produzione script Port Scanning 4. Produzione script Bruteforce e attacco 5. Produzione Report e Documentazione | | PAOLO | 1. ~~Produzione network diagram (done)~~ 2. ~~Produzione script Python HTTP Methods (done)~~ 3. Produzione script Port Scanning 4. Produzione script Bruteforce e attacco 5. Produzione Report e Documentazione | | VALENTINA | 1. ~~Produzione network diagram (done)~~ 2. ~~Produzione script Python HTTP Methods (done)~~ 3. Produzione script Port Scanning 4. Produzione script Bruteforce e attacco 5. Produzione Report e Documentazione | | ANDREA | 1. ~~Produzione network diagram (done)~~ 2. ~~Produzione script Python HTTP Methods (done)~~ 3. Produzione script Port Scanning 4. Produzione script Bruteforce e attacco 5. Produzione Report e Documentazione | | MICHELE | 1. ~~Produzione network diagram (done)~~ 2. ~~Produzione script Python HTTP Methods (done)~~ 3. Produzione script Port Scanning 4. Produzione script Bruteforce e attacco 5. Produzione Report e Documentazione | | DARIO | 1. ~~Produzione network diagram (done)~~ 2. ~~Produzione script Python HTTP Methods (done)~~ 3. Produzione script Port Scanning 4. Produzione script Bruteforce e attacco 5. Produzione Report e Documentazione | |
| DEADLINE TASKS | 22/03/2023 |
| MORE | * Nella produzione dei report considerare i soggetti target: Dirigenza, Area Tecnica, Area Commerciale |

# queries

|  |  |
| --- | --- |
| TO INVESTIGATE | Elementi di vulnerabilità e criticità sull’infrastruttura esistente |
| SOLVED | * Diagram Network * Script Python enumerazione metodi http |
| MORE | Suggerire attività correttive e produrre report relativi |

# additional information

|  |  |
| --- | --- |
| REMARKS | 1. None |